AEROSAFE CHECK LIST

🎯 Roadmap recomendado - Prioridades

FASE 1: Estabilización (1-2 semanas) ⭐ URGENTE

Backend sólido:

- Corregir warnings de deprecación

- Agregar validación de entrada en API

- Implementar rate limiting

- Agregar health checks

- Documentación OpenAPI completa

Tests completos:

- Tests de integración (API end-to-end)

- Tests de batch completos

- Aumentar cobertura a >80%

- Tests de carga/performance

Monitoreo básico:

- Logging estructurado (JSON)

- Métricas de Prometheus

- Alertas básicas

FASE 2: Productización (2-3 semanas) 🚀

CI/CD:

- GitHub Actions para tests automáticos

- Pipeline de deployment

- Versionado semántico

- Release notes automáticas

Seguridad:

- Autenticación JWT

- Rate limiting por usuario

- Validación de inputs (OWASP)

- Secrets management

Performance:

- Caché de predicciones (Redis)

- Connection pooling

- Optimización de queries

- CDN para assets estáticos

Base de datos:

- Migraciones con Alembic

- Índices optimizados

- Backup automático

- Réplicas de lectura

FASE 3: Features Avanzadas (3-4 semanas) 🌟

ML Pipeline mejorado:

- MLflow para tracking de experimentos

- A/B testing de modelos

- Reentrenamiento automático

- Data drift detection

- Feature store

API avanzada:

- GraphQL endpoint (opcional)

- WebSocket para predicciones en tiempo real

- Batch API con callbacks

- Versionado de API (v1, v2)

Analytics:

- Dashboard de métricas (Grafana)

- Análisis de predicciones

- Reportes automáticos

- Data quality monitoring

Frontend (opcional):

- Dashboard web (React/Vue)

- Visualización de predicciones

- Admin panel

- Mobile app (React Native)

FASE 4: Escalabilidad (1-2 meses) 🏗️

Arquitectura distribuida:

- Kubernetes deployment

- Auto-scaling

- Load balancing

- Service mesh (Istio)

Data Pipeline:

- Apache Airflow para ETL

- Data Lake (S3/MinIO)

- Stream processing (Kafka)

- Real-time predictions

Multi-tenancy:

- Soporte multi-cliente

- Aislamiento de datos

- Facturación por uso

- SLA monitoring

💡 Ideas adicionales para considerar:

Features de Negocio:

- Predicciones históricas: Análisis de tendencias

- Alertas proactivas: Notificaciones cuando riesgo > umbral

- Recomendaciones: Sugerencias para reducir riesgo

- Integración con calendarios: Flight scheduling

- API pública: Monetización del servicio

Features Técnicas:

- Feature flags: Activar/desactivar features sin deploy

- Canary deployments: Deploys graduales

- Chaos engineering: Tests de resiliencia

- Synthetic monitoring: Tests sintéticos 24/7

- Disaster recovery: Plan de recuperación

ML Avanzado:

- Ensemble de modelos: Combinar múltiples modelos

- Transfer learning: Aprovechar modelos pre-entrenados

- AutoML: Optimización automática de hiperparámetros

- Explainability: SHAP values, LIME para interpretabilidad

- Fairness checks: Validar que no hay sesgos