SPRINT 1: Foundation Sólida 🔧

Duración: 2 semanas
Objetivo: Base técnica impecable

Week 1: Clean Up & Structure

Backend Stability

- Corregir warnings de deprecación

  - Actualizar config.py (Pydantic v2)

  - Cambiar datetime.utcnow() por datetime.now(timezone.utc)

  - Guardar/cargar modelo XGBoost con .save_model() en lugar de pickle

- Estructura de proyecto limpia

  - Ejecutar cleanup_project.sh/ps1

  - Consolidar carpetas duplicadas

  - Actualizar .gitignore

- Documentación básica

  - README.md profesional con badges

  - Docstrings en funciones principales

  - requirements.txt organizado

Tests al 100%

- Todos los tests pasando

  - 12/12 tests en verde

  - Sin warnings en pytest

  - Coverage básico configurado

- Tests de integración

  - test_api_integration.py (end-to-end básico)

  - test_prediction_pipeline.py (flujo completo)

Week 2: Code Quality

Quality Assurance

- Linting y formateo

  - Configurar Black para formateo

  - Configurar Flake8 para linting

  - Configurar pre-commit hooks

- Type hints

  - Agregar type hints a funciones principales

  - Configurar mypy básico

API Enhancement

- Validación robusta

  - Pydantic schemas para todos los endpoints

  - Error handling mejorado

  - Response models consistentes

- OpenAPI completo

  - Descripciones en endpoints

  - Ejemplos de requests/responses

  - Tags organizados

Entregables Sprint 1

✅ Código limpio, sin warnings
✅ Tests 100% pasando
✅ Documentación básica completa
✅ Base sólida para construir features aeronáuticos

Tiempo estimado

- Si dedicas 2-3h/día: 2 semanas

- Si dedicas 5-6h/día: 1 semana

- Weekend warrior: 3 semanas